東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る土地利用基本調査業務委託特記仕様書

１　事業番号　　多環委第23号

２　事 業 名　　東濃西部広域ごみ焼却施設整備に係る土地利用基本調査業務委託

３　事業目的　　本業務は、多治見市高田町長湫地内及び周辺における東濃西部広域ごみ焼却施設建設候補地について、当該地の造成事業としての可能性の有無を調査するため、当該地の問題点や課題を抽出した上で造成計画案及び施設配置概略案を作成し、概算工事費の算出を行うことを目的とする。

４　対象地域　　多治見市高田町長湫地内及び周辺（約８ha）

５　履行期間　　契約締結日から令和８年８月31日（月）まで

６　業務概要

- 対象地域（約８ha）全体を調査し、環境、土地条件などの情報を収集し、調査結果を基に約３ha内で（２）を行う。

- ・土地利用基本構想　N=一式

・打合せ協議	N=一式

７　業務内容

- 土地利用基本構想策定

ア　設計計画

イ　現地踏査

ウ　現況把握と課題の整理

エ　関連法規の整理

オ　基本構想案の作成（３案程度）

カ　概略縦・横断図作成

キ　概算工事費

ク　施設配置概略案の作成

（進入路及び周回路、用排水路、調整池の配置検討含む。焼却施設・その他必要施設の規模、必要駐車台数は当市より提示するものとする）

ケ　報告書作成

（２）打合せ協議

本業務実施に当たり多治見市役所本庁舎において、次の段階で打合せを行うものとする。

各打合せには管理技術者が立ち会うこととする。

・着手時　　１回

・中間時　　２回

・納品時　　１回

※発注者が必要とする場合は上記の限りではない。

８　技術者要件

（１）受注者は、技術士（建設部門〔都市及び地方計画〕）又はRCCM（都市計画及び地方計画、造園のいずれか）の資格保有者を管理技術者、照査技術者として配置しなければならない。

（２）管理技術者、照査技術者は、過去10年以内（平成28年度から令和７年度）に多治見市、瑞浪市、土岐市のいずれか発注の開発事業における計画設計業務（５ha以上）の実績を有するものとする。

（３）管理技術者及び照査技術者は、本業務における職務を兼ねることができない。

９　貸与品

受注者は、多治見市から貸与された資料及び現地踏査等の結果に基づき、概略設計を行うこと。なお、本市が貸与できる資料は、以下のとおり。

・多治見高田テクノパーク開発事業測量設計調査業務委託（その９） 成果品（令和４年３月）

10　提出書類

（１）事業着手時

ア　主任技術者届及び主任技術者の経歴書

イ　工程表

（２）業務完成時

ア　業務完成届

イ　報告書（Ａ４/パイプファイル綴じ）５部［構成３市＋事務局（正・副）］

ウ　打合せ協議記録簿　　　　　　　　 １式

エ　電子成果品（ＣＤ－Ｒ）　　　　　 ５部［構成３市＋事務局（正・副）］

オ　その他発注者が必要とする資料　　 １式

11　その他

（１）環境配慮

ア　自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。

イ　業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。

ウ　業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。

エ　清掃等周辺環境美化に努める。

オ　業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。

カ　上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。

（２）妨害又は不当要求に対する通報義務

ア　受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。

イ　受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。

（３）秘密厳守

ア　受注者は、業務上知り得た個人情報を含む全ての事項について、業務委託契約期間はもとより、契約終了後も他に漏らしてはならない。

イ　受注者の個人情報に関する取り扱いは、多治見市個人情報保護条例によるものとする。

（４）準拠法令、規則等

受注者は本業務の履行にあたり、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。

（５）疑義

本業務を進める上で生じた疑義については、発注者及び受注者との間でその都度

協議する。

―以上―